|  |  |
| --- | --- |
| ДАБДП | Универсална Безопасна Мобилност |

 **ГОДИШНА ОБЛАСТНА ПЛАН-ПРОГРАМА ПО БДП**

|  |  |
| --- | --- |
| **ОБЛАСТ** | *Перник* |
| **ГОДИНА** | *2024 г.* |

1. **Област:**

Перник

1. **Общини в състава на областта:**

Брезник, Земен, Ковачевци, Перник, Радомир, Трън

1. **Мерки на ниво ОКБДП:**
* Провеждане на минимум 4 редовни заседания на ОКБДП. **Отговорник:** областна администрация
* Подготовка на информация за годишните областни доклади и план-програми: **Отговорник:**  секретариат ОКБДП, общини, ОПУ, ОДМВР, ЦСМП (съгласно разделите в документите)
* Приемане на годишна областна план-програма/годишен областен доклад по БДП на заседание на ОКБДП и изпращането й/му на ДАБДП в указания формат и срок. **Отговорник:**  секретариат ОКБДП
* Поместване на областните доклади и план-програми, както и на всички материали от заседанията на ОКБДП и други приложими на интернет страницата на областната администрация. **Отговорник:**  секретариат ОКБДП
* Организиране и провеждане на превантивни кампании по БДП на ОКБДП и отбелязване на дати, свързани с БДП. **Отговорник:** областна администрация
* Взаимодействие между институциите в ОКБДП за обследване, обозначаване, обезопасяване и наблюдение на рискови участъци и участъци с концентрация на ПТП. **Отговорник:** общини, ОДМВР, ОПУ
* Организиране и провеждане на годишно регионално учение на съставните части на Единната спасителна система. **Отговорник:** областна администрация
* Прилагане на комплекс от мерки по БДП спрямо работещите в държавните институции за предпазването им от ПТП при взаимодействие с пътната система съгласно разработената от ДАБДП стандартизирана методология. **Отговорник:** организации на бюджетна издръжка в ОКБДП
1. **Мерки за пътна безопасност по републиканските пътища:**

**ПРОЕКТИРАНЕ**

Обект: Технологичен проект за ремонт на път III-603 „Радомир - Копаница - Косача - Ковачевци - Чепино - (Габров дол - Мурено)“ от км 0+000 до км 8+300;

Обект: Технологичен проект за ремонт на път III-638 „(Мещица - Брезник) - Бабица - Златуша - Росоман - Пожарево - Гурмазово – Божурище“ от км 0+000 до км 8+860.

Обект: Основен ремонт на съоръжение на път I-6 „о.п. Кюстендил - Радомир - Перник - ок. п. София“ при км 83+200;

Обект: Основен ремонт на съоръжение на II-63 „Перник - Мещица - Брезник - Трън – Стрезимировци“ при км 56+174;

Обект: Основен ремонт на път II-63 „Перник - Мещица - Брезник - Трън – Стрезимировци от км 0+000 до км 65+778;

**СТРОИТЕЛСТВО**

Обект: Текущ ремонт на I-1 “ок.п. София - Даскалово - о.п. Дупница - о.п. Благоевград от км 282+485 до км 286+865
Дейности: Довършване на текущ ремонт

Обект: III-623 „(О.п. Кюстендил - о.п. Дупница) - Мламолово - Бобов дол - Жедна - Извор - Лобош - Земен - Враня стена – Габрешевци“ от км 31+600 до км 40+000;
Дейности: Довършване на текущ ремонт

Обект: III-623 „(О.п. Кюстендил - о.п. Дупница) - Мламолово - Бобов дол - Жедна - Извор - Лобош - Земен - Враня стена – Габрешевци“ от км 40+000 до км 48+400 -
Дейности: Монтаж на вертикална сигнализация;

Обект: III-8114 „Брезник - Бегуновци - Кошарево - Станьовци - Долна Секирна -
Горна Секирна - Горчовци (Стайчовци - Палилула)“ от км 13+850 до км 26+300;
Дейности: Довършване на текущ ремонт

Обект: Изграждане на шумозащитни съоръжения на АМ „Струма“ от км 19+561 до км 22+144;
Дейности: Изграждане на шумозащитни съоръжения.

**5. Мерки за пътна безопасност в общините**

 **ОБЩИНА БРЕЗНИК**

## 19.1 Планирани дейности по настилки по платно за движение:

Обект 1
Частично/цялостно: частично
Местоположение /населено място; улица/път/: територията на община Брезник
Описание: Реконструкция на части от уличната мрежа – пътни платна, тротоари и бордюри
Дължина или площ: 200 м

Прогнозна стойност: 150000 лв. с ДДС

Обект 2
Частично/цялостно: частично
Местоположение /населено място; улица/път/: общинска пътна мрежа
Описание: Изкърпване на единични дупки и деформации на пътната настилка
Дължина или площ: 1000 м
Прогнозна стойност: 200000 лв. с ДДС

## Дължина: (м.)

1 200

## Прогнозна стойност: (лв.)

350 000

## 19.2. Планирани дейности по тротоари и банкети:

Не

## 19.3. Планирани дейности по сигнализиране с пътни знаци:

Не

##

## 19.4. Планирани дейности по сигнализиране с пътна маркировка:

Не

## 19.5. Планирани дейности по ограничителни системи за пътища/мантинели:

Не

## 19.6. Планирани дейности по велосипедна инфраструктура:

Не

## 19.7. Планирани обезопасяване на спирки на обществения транспорт:

Не

## 19.8. Oбезопасяване на пешеходни пътеки и изграждане на пешеходна инфраструктура:

Не

## 19.9. Планирани мерки за успокояване на движението (кръгови кръстовища, изнесени тротоари, острови, изкуствени неравности, др.):

Не

## 19.10. Планирано изграждане на нови улици/общински пътища:

Не

## 19.11. Изграждане на пътища за извеждане на транзитния трафик:

Не

## 19.12. Mодернизация на обществения транспорт:

Не

## 19.13. Дейности по републикански пътища, преминаващи през населени места, на база сключено споразумение между общината и АПИ:

Не

 **ОБЩИНА ЗЕМЕН**

## 19.1 Планирани дейности по настилки по платно за движение:

Цялостно: гр. Земен Пък PER3045 /III-6233/ - Земен, мах. Марковци - Стойност: 2 268 000 лева. Дължина 2558

Цялостно: Път PER3038 /III-605с. Мурено - с Враня стена/ - Долна Врабча - Смиров дол Стойност: 2 321 000 лева. Дължина 5436

Частично: ул. село Дивля
Стойност: 23 200 лева. Дължина 30 м.

Частично: ул. село Жабляно
Стойност: 10 500 лева. Дължина 20 м.

## Дължина: (м.)

8 044

## Прогнозна стойност: (лв.)

4 622 700

## 19.2. Планирани дейности по тротоари и банкети:

Обект 1
Цялостно: гр. Земен ул. Земенски манастир
1000 кв. м.
Прогнозна стойност: 20 000 лв.

Обект 2
Частично почиствене банкети от храстовидна растителност
500 кв. м.
Прогнозна стойност : 2000 лв.

## Площ: (кв. м.)

2 500

## Прогнозна стойност: (лв.)

22 000

## 19.3. Планирани дейности по сигнализиране с пътни знаци:

Община Земен
Подмяна и поставяне на пътни знаци

## Брой знаци:

50

## Прогнозна стойност: (лв.)

7 000

## 19.4. Планирани дейности по сигнализиране с пътна маркировка:

Частично
гр. Земен
ул. "Земенски манастир" и ул. "Земенско кале"

## Дължина: (м.)

1 000

## Прогнозна стойност: (лв.)

4 000

## 19.5. Планирани дейности по ограничителни системи за пътища/мантинели:

Не

## 19.6. Планирани дейности по велосипедна инфраструктура:

Не

## 19.7. Планирани обезопасяване на спирки на обществения транспорт:

Не

## 19.8. Oбезопасяване на пешеходни пътеки и изграждане на пешеходна инфраструктура:

гр. Земен
Обновяване на пешеходни пътеки

## Брой пешеходни пътеки:

5

## Прогнозна стойност: (лв.)

1 000

## 19.9. Планирани мерки за успокояване на движението (кръгови кръстовища, изнесени тротоари, острови, изкуствени неравности, др.):

Не

## 19.10. Планирано изграждане на нови улици/общински пътища:

Не

## 19.11. Изграждане на пътища за извеждане на транзитния трафик:

Не

## 19.12. Mодернизация на обществения транспорт:

Не

## 19.13. Дейности по републикански пътища, преминаващи през населени места, на база сключено споразумение между общината и АПИ:

Не

 **ОБЩИНА КОВАЧЕВЦИ**

## 19.1 Планирани дейности по настилки по платно за движение:

Не

## 19.2. Планирани дейности по тротоари и банкети:

Не

## 19.3. Планирани дейности по сигнализиране с пътни знаци:

Не

## 19.4. Планирани дейности по сигнализиране с пътна маркировка:

Не

## 19.5. Планирани дейности по ограничителни системи за пътища/мантинели:

Не

## 19.6. Планирани дейности по велосипедна инфраструктура:

Не

## 19.7. Планирани обезопасяване на спирки на обществения транспорт:

Не

## 19.8. Oбезопасяване на пешеходни пътеки и изграждане на пешеходна инфраструктура:

Не

## 19.9. Планирани мерки за успокояване на движението (кръгови кръстовища, изнесени тротоари, острови, изкуствени неравности, др.):

Изграждане на изкуствени неравности

## Прогнозна стойност: (лв.)

10 000

## 19.10. Планирано изграждане на нови улици/общински пътища:

Реконструкция на улица в с. Ковачевци

## Дължина: (м.)

1 073

## Прогнозна стойност: (лв.)

589 900

## 19.11. Изграждане на пътища за извеждане на транзитния трафик:

Не

## 19.12. Mодернизация на обществения транспорт:

Закупуване на нов автобус

## Прогнозна стойност: (лв.)

30 000

## 19.13. Дейности по републикански пътища, преминаващи през населени места, на база сключено споразумение между общината и АПИ:

Не

 **ОБЩИНА ПЕРНИК**

## 19.1 Планирани дейности по настилки по платно за движение:

Обект 1

Цялостно
Основен ремонт на ул."Благой Гебрев", гр. Перник

Обект 2

Цялостно
Основен ремонт на ул."Рашо Димитров", гр. Перник

## Дължина (м.)

3 600

## Прогнозна стойност (лв.)

9 000 000

## 19.2. Планирани дейности по тротоари и банкети:

Частично
ул."Кракра" гр. Перник
тротоарна настилка, подземни комуникации, осветление, знаково стопанство

## Дължина: (м.)

430

## Прогнозна стойност: (лв.)

900 000

## 19.3. Планирани дейности по сигнализиране с пътни знаци:

На територията на Община Перник, съгласно ГПОД, обновяване на знаково стопанство и попълване на липсваща сигнализация

## Брой знаци:

500

## Прогнозна стойност: (лв.)

30 000

## 19.4. Планирани дейности по сигнализиране с пътна маркировка:

Уличната мрежа в гр.Перник и гр.Батановци, както и четвъртокласната пътна мрежа
Полагане на напречна и надлъжна пътна маркировка

## Площ: (кв. м.)

9 000

## Прогнозна стойност: (лв.)

200 000

## 19.5. Планирани дейности по ограничителни системи за пътища/мантинели:

Община Перник
Текущо поддържане по четвъртокласната и уличната мрежа

## Дължина: (м.)

200

## Прогнозна стойност: (лв.)

100 000

## 19.6. Планирани дейности по велосипедна инфраструктура:

Не

## 19.7. Планирани обезопасяване на спирки на обществения транспорт:

Перник, ул."Железничарска"
Преместване и реорганизация

## Брой спирки:

6

## Прогнозна стойност: (лв.)

10 000

## 19.8. Oбезопасяване на пешеходни пътеки и изграждане на пешеходна инфраструктура:

Перник, ул."Кракра"
Ограничаване на паркирането преди пътеките и осветяване

## Брой пешеходни пътеки:

3

## Прогнозна стойност: (лв.)

10 000

## 19.9. Планирани мерки за успокояване на движението (кръгови кръстовища, изнесени тротоари, острови, изкуствени неравности, др.):

Перник, ул."Св.Св.Кирил и Методий" и ул."Юрий Гагарин"
Изграждане на кръгово кръстовище

## Прогнозна стойност: (лв.)

1 609 716

## 19.10. Планирано изграждане на нови улици/общински пътища:

Перник, Промишлена зона
Нова улица с пътна връзка към път І-6 при км.82+790

## Дължина: (м.)

500

## Прогнозна стойност: (лв.)

2 310 000

## 19.11. Изграждане на пътища за извеждане на транзитния трафик:

Не

## 19.12. Mодернизация на обществения транспорт:

Перник и Брезник
Проект Развитие на устойчива градска мобилност– закупуване на нови автобуси и подобряване състоянието на автобусните спирки в община Брезник.

## Прогнозна стойност: (лв.)

8 043 927

## 19.13. Дейности по републикански пътища, преминаващи през населени места, на база сключено споразумение между общината и АПИ:

Не

 **ОБЩИНА РАДОМИР**

## 19.1 Планирани дейности по настилки по платно за движение:

Частично и цялостно.
Уличната мрежа на гр. Радомир и селата в Община Радомир.
Кръпки по уличното платно и цялостно асфалтиране на уличното платно.

## Площ (кв. м.)

6 000

## Прогнозна стойност (лв.)

300 000

## 19.2. Планирани дейности по тротоари и банкети:

Реновиране и цялостна направа на тротоари.
Град Радомир и селата на Община Радомир.
Направа на тротоари и банкети, обособяване на места за паркиране на МПС.

## Площ: (кв. м.)

5 000

## Прогнозна стойност: (лв.)

200 000

## 19.3. Планирани дейности по сигнализиране с пътни знаци:

Уличната мрежа на гр. Радомир и селата в Община Радомир.
Реновиране, подмяна и монтаж на пътни знаци по предписания.

## Брой знаци:

50

## Прогнозна стойност: (лв.)

3 000

## 19.4. Планирани дейности по сигнализиране с пътна маркировка:

Цялостно.
Уличната мрежа на гр. Радомир и селата в Община Радомир.
Подновяване на маркировката на пешеходни пътеки, подновяване на осова линия на пътното платно, разчертаване на нови места за паркиране на МПС.

## Площ: (кв. м.)

1 000

## Прогнозна стойност: (лв.)

21 600

## 19.5. Планирани дейности по ограничителни системи за пътища/мантинели:

Не

## 19.6. Планирани дейности по велосипедна инфраструктура:

Не

## 19.7. Планирани обезопасяване на спирки на обществения транспорт:

Не

## 19.8. Oбезопасяване на пешеходни пътеки и изграждане на пешеходна инфраструктура:

Не

## 19.9. Планирани мерки за успокояване на движението (кръгови кръстовища, изнесени тротоари, острови, изкуствени неравности, др.):

Не

## 19.10. Планирано изграждане на нови улици/общински пътища:

Обект 1:
Цялостна реконструкция на общински път PER2134
Общински път 4-клас: с. Друган-Радомир-с. Стефаново-с. Кондофрей
От 0+000 до 9+200

Обект 2:
Цялостна реконструкция на общински път PER2127
От 0+000 до 5+400

## Дължина: (м.)

14 600

## Прогнозна стойност: (лв.)

8 978 600

## 19.11. Изграждане на пътища за извеждане на транзитния трафик:

Не

## 19.12. Mодернизация на обществения транспорт:

Не

## 19.13. Дейности по републикански пътища, преминаващи през населени места, на база сключено споразумение между общината и АПИ:

Не

 **ОБЩИНА ТРЪН**

## 19.1 Планирани дейности по настилки по платно за движение:

Обект 1
Цялостно
Местоположение:Общински път с.Велиново-с.Милкьовци
Описание: Рехабилитация и реконструкция
Дължина или площ: 3912 м
Прогнозна стойност: 1 732 694 лв.

Обект 2
Цялостно
Местоположение: Общински път с.Цегриловци
Описание: Рехабилитация и реконструкция
Дължина или площ:3434 м.
Прогнозна стойност: 1 393 508 лв.

Обект 3
Цялостно
Местоположение:Общински път с.Ездимирци
Описание: Рехабилитация и реконструкция
Дължина или площ: 3100 м.
Прогнозна стойност: 663 300 лв.

Обект 4
Цялостно
Местоположение:Общински път с.Кожинци
Описание: Рехабилитация и реконструкция
Дължина или площ: 658 м.
Прогнозна стойност: 449 700 лв.

Обект 5
Частично
Местоположение: гр.Трън,ул."Стефан Рангелов"
Описание:Рехабилитация и реконструкция.
Дължина или площ: 930 м.
Прогнозна стойност: 319 100 лв.

Обект 6
Частично
Местоположение: гр.Трън,ул."Атанас Ботев"
Описание:Рехабилитация и реконструкция
Дължина или площ: 690 м.
Прогнозна стойност:286 400 лв.

Обект 7
Частично
Местоположение:с.Филиповци
Описание:Рехабилитация и реконструкция
Дължина или площ: 140 м.
Прогнозна стойност:123 600 лв.

## Дължина: (м.)

12 864

## Прогнозна стойност: (лв.)

4 968 302

## 19.2. Планирани дейности по тротоари и банкети:

Не

## 19.3. Планирани дейности по сигнализиране с пътни знаци:

Обект 1
Местоположение:гр.Трън, ул."Петко Д Петков"
Описание:Подмяня на пътни знаци
Брой знаци: 3
Прогнозна стойност: 250 лв.

## Брой знаци:

3

## Прогнозна стойност: (лв.)

250

## 19.4. Планирани дейности по сигнализиране с пътна маркировка:

Не

## 19.5. Планирани дейности по ограничителни системи за пътища/мантинели:

Не

## 19.6. Планирани дейности по велосипедна инфраструктура:

Не

## 19.7. Планирани обезопасяване на спирки на обществения транспорт:

Не

## 19.8. Oбезопасяване на пешеходни пътеки и изграждане на пешеходна инфраструктура:

Не

## 19.9. Планирани мерки за успокояване на движението (кръгови кръстовища, изнесени тротоари, острови, изкуствени неравности, др.):

Не

## 19.10. Планирано изграждане на нови улици/общински пътища:

Не

## 19.11. Изграждане на пътища за извеждане на транзитния трафик:

Не

## 19.12. Mодернизация на обществения транспорт:

Не

## 19.13. Дейности по републикански пътища, преминаващи през населени места, на база сключено споразумение между общината и АПИ:

Не